สรุปผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดลำพูน

ประจำปีงบประมาณ 2563

.........................................................................

1. การจัดสรรงบประมาณ จังหวัดลำพูนได้รับอนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 จังหวัดลำพูน ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 8 โครงการ (34 กิจกรรมย่อย)             1 งบบริหารจัดการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 153,785,900 บาท (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2563)

แยกเป็นงบประมาณตามประเภทงบ ดังนี้

1) งบลงทุน		118,590,000 บาท 	คิดเป็นร้อยละ 77.12

2) งบดำเนินงาน	  26,195,900 บาท	คิดเป็นร้อยละ 17.03

3) งบรายจ่ายอื่น	    9,000,000 บาท	คิดเป็นร้อยละ   5.85

2. สรุปการดำเนินงาน จังหวัดได้อนุมัติโครงการและมอบอำนาจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 	- วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 5 กิจกรรม

- วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1 โครงการ 4 กิจกรรม

- วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 3 กิจกรรม

- วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 8 กิจกรรม

- วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 7 กิจกรรม

3. อยู่ระหว่างเสนอมอบอำนาจเนื่องจากมีการเปลี่ยนหน่วยดำเนินการ จำนวน 3 กิจกรรม

1. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม เสน่ห์สีสันแห่งลำพูน หน่วยดำเนินการเดิม สำนักงานจังหวัดลำพูน เปลี่ยนเป็น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน งบประมาณ 5,000,000 บาท

2. กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคงให้แก่ประชาชนและเยาวชนจังหวัดลำพูน หน่วยดำเนินการเดิม กอ.รมน.จังหวัดลำพูน เปลี่ยนเป็น ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน งบประมาณ 1,155,000 บาท

4. ผลการขออนุมัติขอทำความตกลงกับสำนักงบ จำนวน 3 กิจกรรม

1. พัฒนาทางหลวงหมายเลข 106 ตอนห้วยหญ้าไซ – ลี้ โดยการขยายผิวจราจรจากเดิม 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม.50+850 – กม.51+770 ระยะทาง 920 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในวงเงิน 14,793,300 บาท

2. ขยายผิวจราจรทางหลวงหมายเลข 1147 ตอนสันป่าฝ้าย – ห้วยไซ จังหวัดลำพูน จากเดิมกว้าง 2 ช่องจราจรทางหลวง กว้าง 9 เมตร เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 12 เมตร และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวง เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ระหว่าง กม.4+150 – กม. 5+575  ระยะทาง 1,425 เมตร

งบประมาณ 15,000,000 บาท ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในวงเงิน 14,508,300 บาท

3. เสริมผิวจราจรผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต และก่อสร้างอาคารระบายน้ำในเขตทางหลวงหมายเลข 1189 ตอนช่างเพี้ยน – บ้านธิ จังหวัดลำพูน เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง ระหว่าง กม. 8+305 – กม. 9+850 ระยะทาง 1,545 เมตร งบประมาณ 15,000,000 บาท ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในวงเงิน 14,495,100 บาท

/5. โอนงบประมาณ...

-2-

5. โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1. ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรมประดับตกแต่งไฟ (ย้อมเมือง) ในเขตเมืองเก่าลำพูน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศและสนับสนุนการท่องเที่ยว หน่วยดำเนินการเดิม สำนักงานจังหวัดลำพูน เปลี่ยนเป็น สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน งบประมาณ 5,500,000 บาท ดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อนำงบประมาณไปใช้จ่ายในการดำเนินการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 2,600,000 บาท คงเหลืองบประมาณในการดำเนินกิจกรรม 2,900,000 บาท

2. พัฒนาทางหลวงหมายเลข 1087 ตอน ลี้ - ก้อทุ่ง โดยการขยายผิวจราจรจากเดิมกว้าง 6 เมตร               เป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร กว้าง 9 เมตร ผิวทางแบบแอสฟัลต์คอนกรีต ระหว่าง กม. 31+875 - กม. 37+100 งบประมาณ 10,000,000 บาท

3. ส่งเสริมการจัดงานผ้าฝ้าย “แต่งสีอวดลายผ้าฝ้ายดอนหลวง” งบประมาณ 300,000 บาท

4. ค่าจ้างเหมาจัดงานสืบสานประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย งบประมาณ 1,500,000 บาท

6. สำหรับโครงการที่จังหวัดได้อนุมัติและมอบอำนาจให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการไปแล้วนั้น จังหวัดได้กำชับขอให้เร่งรัดดำเนินการโครงการ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี 2563  ที่กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563 กำหนดสิ้นไตรมาสที่ 1 ภาพรวม ร้อยละ 23 รายจ่ายประจำร้อยละ 28 รายจ่ายลงทุนร้อยละ 8 สิ้นไตรมาสที่ 2 ภาพรวมสะสมร้อยละ 54 รายจ่ายประจำสะสม 58 รายจ่ายลงทุนสะสมร้อยละ 40 และเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2563 ภาพรวมสะสมร้อยละ 100 รายจ่ายประจำสะสม ร้อยละ 100 และงบลงทุนสะสมร้อยละ 100

********************************************